附件3

2025年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 岳阳市不动产登记中心2025年一库一平台建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市自然资源和规划局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市不动产登记中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 将岳阳市登记数据、权籍数据、档案数据迁移至省级一库一平台系统数据库，部署省级不动产登记发证系统、省级不动产权籍系统、省级档案系统。对接岳阳市外联单位系统并完成系统业务联调测试。 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 年度业务量 | 使用系统办件的业务量（不包含查询）150000(件) | 130000 | 10 | 8 | 因市场原因实际业务量偏低 |
|  |  |  | 年度人均业务量 | 平均每用户办理/查询业务数 量 80( % ) | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 系统用户数 | 系统用户总数及分类用户数 2000(个) | 2700 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 年度新增数据量 | 系统新增业务数据量150000(条) | 150000 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 服务对象 | 金融机构、开发企业、不动产登记机构 | 已完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 新增电子证照量 | 一定周期内系统签发电子证照 的增加量15000左右(个) | 15000 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 网办事项数量 | 系统中涉及网办事项的个数 82(个) | 已完成 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 响应时间 | 系统对用户操作的响应时间 0.0005(秒) | 已完成 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 硬件采购成本 | 服务器、存储设备、网络设备、安全设备、自助终端等硬件设备的采购费用总和控制在预算范围内，不超过总建设成本的30% | 已完成 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 企业、个人、金融机构办事成本节约额 | 因平台运行，企业、个人、金融机构办理不动产登记业务节省的时间成本、人力成本、交通成本、材料成本下降20% | 已达标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 最多跑一次覆盖率 | 实现“最多跑一次”或“零跑动”的业务类型占全部登记业务类型的比例≥95% | 已达标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 无纸化办公覆盖率 | 全程电子化办理的业务类型数量占全部不动产登记业务类型总数的比例≥98% | 已达标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 电子证照签发率 | 不动产电子证照签发量占全部不动产权证书/证明签发总量的比例≥95% | 已达标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 数据质量合格率 | 通过完整性、准确性、一致性校验的数据记录占比≥99%。 | 全库比例实际偏低 | 10 | 8 | 通过数据清理、档案整理清理数据提升数据质量 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：        填报日期：           联系电话：           单位负责人签字：